Общая длительность использованного в программе видеоролика - 27593 кадра.

1920 x 1080, 30 кадров в секунду.

Из них использовано из первоначального проекта 1674 кадра (6 %)

Использовано из видеоролика DARS.mp4 – 3888 кадров (14,1 %)

- Видеоролик «Доставка, выгрузка и складирование угля» - 3095 кадров

Из них 1674 кадра использовано из первоначального проекта, а 1420 рассчитано.

Видеороли.к был доработан и визуализирован повторно.

Первоначальный вариант так же содержал 1420 кадров.

- Видеоролик «Конвейерная подача угля» 2040 кадров.

- Видеоролик «Шнековая подача и измельчение угля» 1728 кадров.

- Видеоролик «Сжигание угля» 1630 кадров.

- Видеоролик «Производство электроэнергии» 1992 кадра.

- Видеоролик «Работа золоулавливающих установок» 2271 кадр.

Ввиду ошибки технического задания первоначально был создан видеоролик с электростатическими золоулавливающими установками, содержащий 1942 кадра.

Т.к. на данный момент на электростанции установлены рукавные фильтрующие установки, по договоренности был создан видеоролик с рукавными фильтрами, использованный в конечном проекте.

- Видеоролик «Хранение, отгрузка и транспортировка золы» 3742 кадра.

- Видеоролик «Укладка золы на золоотвале и его рекультивация» 3888 кадров.

По договоренности с заказчиком видеоряд взят из файла DARS.mp4.

- Карта вид сверху - 7200 кадров.

Видео было создано взамен программе 2d анимации, использованной в первоначальном проекте. Необходимость замены программы на видеоряд возникла из-за возросшего качества и объема видеороликов, а также ради значительного повышения качества картинки, стабильности и скорости работы программы.

В общей сложности на этапе доработки макета было рассчитано (визуализировано) 25372 кадра видеоряда использованных в окончательных версиях видеороликов.

Время расчета кадра варьируется в зависимости от сложности и детализации картинки и качества расчета освещения, теней, рассеянных отражений и сложности материалов, и в данном проекте составляло от 3,5 до 27 минут. Среднее значение (исходя из статистики программы рендеринга с учетом многослойного рендеринга) - 11,5 минут (некоторые видеоролики ввиду специфики расчета карт освещения для ускорения визуализации содержат объекты, визуализированные на отдельных слоях).

Т.е. без учета пробных дублей и неудачно рассчитанных сцен (их объем примерно равен 50% от количества удачно рассчитанных кадров). Машинное время окончательной визуализации составило 4863 часа.

Т.к. за процессом визуализации необходим постоянный контроль, корректировка, устранение ошибок и сбоев, доработка 3d сцен и т.п. данный процесс занял бы 3,7 рабочих года при 40 часовой неделе.

За счет использования трех высокопроизводительных рабочих станций для расчета видео и ненормированного рабочего графика данную работу силами двух специалистов удалось осуществить в течении 6 месяцев.

Выше приведен лишь расчет времени потраченного на визуализацию видео.

Процесс визуализации составил примерно 20% от общих работ по производству данных видеороликов, т.к. для изготовления видеороликов помимо административных работ требуется

- подготовка раскадровки. (5 %)

- поиск технической документации на объекты, показанные в видео. (15 %)

- подготовка чертежей и создание 3d моделей (15 %)

- программирование анимации 3d сцен (физика движения кусочков угля, механических установок, сыпучих веществ, дыма, огня и т.п.) (20 %)

- анимирование движения камеры (ввиду сложности задачи требует участия отдельного специалиста). (5 %)

- подбор текстур и материалов, «раскраска сцены». (5 %)

- программирование источников света, рассеянного освещения, отраженного света, анимация карты неба. (5 %)

- оптимизация расчета видео. (10 %)

Данные работы потребовали еще около 6000 человеко-часов и были выполнены тремя специалистами в течении 8 месяцев параллельно с процессом расчета видео.

Высокие трудозатраты на выполнение данной работы приводят к высоким рыночным ценам на данный вид работ. Для сравнения были использованы цены на анимацию с сайта https://sites.google.com/site/gekatarina/-5

(уровень цен, приведённых в прайсе является средним по русскоязычному интернету

Выдержка из прайса:

| Вид работы | Цена $ | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Трехмерная анимация, прорисовка под ТВ и большой экран (за 1 секунду) | от 400 | Работа с трехмерной анимацией для ТВ или большого экрана — это крайне трудоемкий процесс. Фактуры для таких работ создаются самостоятельно (не используя библиотеки, а фотографируя живые модели). Рендеринг с еще большим количеством объектов, световых точек, теней, разных фактур и форм требует значительно большего количества времени. |
| Сложная двухмерная анимация для ТВ или большого экрана (за 1 секунду) | 100–500 | Сложная двухмерная анимация предполагает одновременную работу с несколькими планами, а проработка требуется гораздо более детальная, нежели в интернет-анимации. Поскольку на ТВ (а тем более на большом экране) все детали видны крайне подробно, необходим и очень внимательный подход к прорисовке и режиссуре. |

Исходя из приведенного прайса стоимость проделанной работа по созданию видео роликов (без учета раскадровки, сценария, подготовки чертежей 3d моделей) составляет в данной фирме не менее $316560 за 792 секунды созданного видео.